Arbeitsjournal
Projekt:	Lychez
Autor:	Mirio Eggmann
Donnerstag 28.04.2016
Tätigkeiten	Aufwand geplant (Std)	Aufwand effektiv (Std)
Einführung in das Projekt durch Herr Abplanalp.	0.5	0.5
Git einrichten, damit ich mit verschiedenen PC daran arbeiten kann.	0.5	0.5
ERD für die Bilderdatenbank erstellen.	1	1
Eigene MVC Struktur in einem Eclipse Projekt aufbauen (Die bereits in einem vorherigen Projekt genutzte Struktur verbessern).	1	1.5
Total:	2.5	3
Tages Ablauf
Zu Beginn des Unterrichtes hat Herr Abplanalp eine Einführung in das Bilderdatenbank Projekt gemacht und hat mit uns die Anforderungen angeschaut. / Anschliessend habe ich in Bitbucket ein eigenes privates Repository gemacht, damit ich während dem Projekt von verschiedenen Computern aus ohne Probleme daran arbeiten kann. / Ein grobes ERD konnte ich mit dem mysql-workbench Tool erstellen. / Der Unterricht war dann vorbei, aber ich habe am Abend noch eine Weile daran gearbeitet. / Am Abend habe ich die MVC Grundstruktur für mein Projekt aufgebaut und dies dann auf mein Bitbucket Repo gepusht.
Hilfestellungen
Mysql-workbench: https://www.mysql.de/products/workbench/ / Erstellen von DB Modellen, SQL Abfragen und Verwalten von DB's. / Bitbucket: https://bitbucket.org / Möglichkeit gratis private Repositorys zu erstellen. / Github: https://github.com / Möglichkeit gratis public Repositorys zu erstellen. / Git Shell Commands: / git init Initialisieren eines neuen git Ordners / git remote add origin [KOPIEREN VON BITBUCKET] Mit Repo verknüpfen / git add [--all oder entsprechende Dateien/Ordner] Dateien hinzufügen / git commit -m '[COMMIT MESSAGE]' Vorbereiten fürs Absenden / git push -u origin master Daten hochladen / git pull [origin master] Daten herunterladen
Reflexion
Ich nutze nun vermehrt Linux zum programmieren und wollte eigentlich mit einer Linux VM arbeiten. Jedoch haben wir auf der Gibbix leider keine Maschiene, die man im vm Netz dafür nutzen könnte. Dadurch, dass ich Bitbucket für mein Projekt nutze ist dies nicht weiter schlimm, denn ich kann gemütlich zwischen meinem eigenen PC und der Gibbix VM synchronisieren. / Das ERD werde ich im Verlaufe des Projektes vermutlich noch anpassen. / Ich habe nicht das GIBB-MVC Framework genommen, weil ich bereits mit einem eigenen gearbeitet habe und ich persönlich besser damit zurecht komme. Trotzdem werde ich mir das GIBB-MVC nocheinmal anschauen und vielleicht ein paar Sachen übernehmen.
Nächste Schritte
Die Registrierung und das Login umsetzen.

Samstag 07.05.2016
Tätigkeiten	Aufwand geplant (Std)	Aufwand effektiv (Std)
Materializecss kennenlernen.	1	1
Webseite mit Materializecss gestalten.	3	3
Total:	4	4
Tages Ablauf
Heute habe ich mich auf der Webseite materializecss.com in das Materialze Framework eingelesen. / Anschliessend habe ich die Navigation, den Footer, das Registrierungsformular und das Loginformular umgesetzt.
Hilfestellungen
Hilfe habe ich heute auf http://materializecss.com/ bezogen.
Reflexion
Zu Beginn wollte ich das Design mit Bootstrap umsetzen. Jedoch hat mich Lino Vifian auf Materializecss hingewiesen. Dies ist ein neues Framework, welches das Google Material Design für PHP zur Verfügung stellt.
Nächste Schritte
DB Script schreiben und DB initialisieren.

Mittwoch 11.05.2016
Tätigkeiten	Aufwand geplant (Std)	Aufwand effektiv (Std)
DB Script schreiben.	1.5	1.5
DB initialisieren.	0.5	0.5
Total:	2	2
Tages Ablauf
Heute habe ich zuhause das DB Script aufgrund vom ERD geschrieben. Dies dauerte relativ lange, weil ich noch ein paar Anpassungen im ERD vornehmen musste. / Das erstellen der DB hat auch etwas gedauert, weil es noch Komplikationen gab.
Hilfestellungen
Hilfe habe ich heute keine benötigt.
Reflexion
Beim Schreiben vom Script hatte ich das Problem, dass phpmyadmin mit einigen Kommentaren oder Zeichen in den Kommentaren nicht funktioniert hat. Daher habe ich einfach alle Kommentare herausgelöscht, weil diese grundsätzlich auch nicht nötig sind.
Nächste Schritte
Registrierung umsetzen.

Donnerstag 12.05.2016
Tätigkeiten	Aufwand geplant (Std)	Aufwand effektiv (Std)
Registrierung umsetzen.	2	2
Total:	2	2
Tages Ablauf
Heute hatte ich einige Komplikationen mit meiner Gibbix und konnte daher nicht darauf arbeiten. / Glücklicherweise hatte ich noch meinen Laptop dabei und Git für mein Projekt eingesetzt.
Hilfestellungen
Hilfe habe ich heute vom Gibbix Support gebraucht, weil sie nicht mehr funktioniert hat. Dieser hatte aber erst später wieder auf und daher konnte ich sie in diesem Modul gar nicht gebrauchen.
Reflexion
Zu Beginn lief alles schief, weil meine Gibbix nicht funktionierte und ich daher nicht am Projekt arbeiten konnte. / Mit meinem Laptop hat dann aber alles ohne Probleme funktioniert und ich konnte die Registrierung umsetzen.
Nächste Schritte
Noch das Login umsetzen, damit ich es nächstes Mal zeigen kann.

Mittwoch 18.05.2016
Tätigkeiten	Aufwand geplant (Std)	Aufwand effektiv (Std)
Login vom User ermöglichen.	1	3
Total:	1	3
Tages Ablauf
Heute wollte ich in möglichst kurzer Zeit noch das Login umsetzen. / Ich bin aber relativ schnell auf einen Fehler gestossen, welcher aber nicht als Fehler angezeigt wurde. Daher habe ich praktisch meinen ganzen Code umgeschrieben, bis ich im Internet dann gelesen habe, das es möglich ist, dass mir auf Ubuntu eine php5_mysqlnd Erweiterung fehlt. / Als ich es überprüft habe, war dies tatsächlich der Fehler und danach hat mein Code ohne Probleme funktioniert.
Hilfestellungen
Heute habe ich im Internet ein paar Mal gesucht, wieso es nicht funktioniert. Schlussendlich habe ich Mal nach "Ubuntu PHP MySQL get_result error" gesucht und dann bin ich fündig geworden.
Reflexion
Ich hatte ein Modul "php5_mysqlnd" noch nicht installiert und daher habe ich etwa eine Stunde damit verbracht einen nicht vorhandenen Fehler in meinem Code zu suchen. Dies war sehr ärgerlich, denn ich habe um 8 Uhr begonnen und wollte um 9 fertig sein, damit ich noch etwas anderes machen kann, jedoch hat es bis um elf Uhr gedauert, weil ich diesen Fehler hatte.
Nächste Schritte
Login und Registierung zeigen + Bilder DB weiter vorantreiben.

Donnerstag 19.05.2016
Tätigkeiten	Aufwand geplant (Std)	Aufwand effektiv (Std)
Bisherige Arbeit präsentieren (Journal, Login, Registrierung).	0.5	0.5
Informationen sammeln über das Hochladen von mehreren Bildern.	0.5	0.5
Upload Formular gestalten.	1	1
Total:	2	2
Tages Ablauf
Zu Beginn habe ich Informationen zum Upload von mehrern Bildern gesucht. / Anschliessend habe ich die Arbeit präsentiert. / Am Ende habe ich noch das Formular gestaltet.
Hilfestellungen
Heute habe ich Hilfe im Internet gesucht. Einen sehr guten Artikel habe ich aber leider nicht gefunden.
Reflexion
Ich habe heute beim Suchen von Informationen nur Sachen über das Formular gefunden und nicht über die Verarbeitung der Bilder. Daher werde ich das genauer suchen, sobald ich zur Verarbeitung gekommen bin. Anschliessend konnte ich Herrn Abplanalp meine bisherige Arbeit zeigen. Dies ist gut verlaufen und ich konnte alles zeigen, was nötig war. Zum Schluss habe ich noch am Upload Formular gearbeitet und bin soweit fertig geworden.
Nächste Schritte
Hintergrund vom Bilder upload umsetzen.

Donnerstag 26.05.2016
Tätigkeiten	Aufwand geplant (Std)	Aufwand effektiv (Std)
Upload von mehreren Bildern umsetzen.	2	2
Total:	2	2
Tages Ablauf
Heute habe ich mich während den ganzen zwei Stunden um das Uploaden von mehreren Bildern gekümmert.
Hilfestellungen
Bei Unklarheiten habe ich einige Kleinigkeiten im Internet gesucht. Jedoch wusste ich das meiste noch aus dem Kopf und sonst habe ich keine nennenswerten Quellen gefunden.
Reflexion
Ich konnte heute den Upload von den Bildern umsetzen. Jedoch habe ich gemerkt, dass ich noch einiges vor mir habe und die Zeit schon sehr knapp ist. Daher werde ich zuhause oder auch bei der Arbeit noch daran arbeiten. Jedoch habe ich nicht sehr viel Zeit, denn ich habe von der Berufsmaturitätsschule noch Aps und daher muss ich mich vorallem auch auf diese vorbereiten. Trotzdem werde ich versuchen auf das nächste Mal möglichst alles fertig zu stellen.
Nächste Schritte
Bilderdatenbank möglichst fertigstellen.

Freitag 27.05.2016
Tätigkeiten	Aufwand geplant (Std)	Aufwand effektiv (Std)
Fotos anzeigen ermöglichen und Daten zu den Bildern anzeigen lassen.	5	6
Edit + Delete Funktion für den Benutzer einbauen.	2	2
Total:	7	8
Tages Ablauf
Am Morgen habe ich die Einstellungen gemacht, damit die Bilder richtig in die DB gespeichert werden. Anschliessend habe ich entsprechende Models geschrieben, die es ermöglichen, alle Daten auszulesen. / Dann habe ich die HTML Seite für die Bilder gestaltet. / Anschliessend habe ich die Controllersettings geschrieben, um die entsprechenden Daten ins HTML zu leiten. / Am Nachmittag hatte ich dann noch die Zeit eine Edit & Delete Funktion für die Benutzer einzubauen.
Hilfestellungen
Heute habe ich beinahe keine Hilfe benötigt, einzig Zeit, die ich vom Betrieb bekommen habe.
Reflexion
Heute hätte ich eigentlich einen normalen Arbeitstag gehabt. Jedoch bekam ich Zeit um an diesem Projekt zu arbeiten. Für das bin ich sehr froh, denn zuhause habe ich noch andere wichtige Proben zu lernen. Ich konnte die Photo Funktionen erfolgreich umsetzen, aber für die Alben hat es nicht gereicht. Weiter konnte ich noch die nützlichen User Edit & Delete Funktionen einbauen.
Nächste Schritte
Tags einbauen, Album erstellen umsetzen.

Samstag 28.05.2016
Tätigkeiten	Aufwand geplant (Std)	Aufwand effektiv (Std)
Tags einbauen und entsprechend Fotos anzeigen lassen.	3	4
Album erstellen umsetzen.	1	2
Bilder auf mehreren Seiten anzeigen umsetzen.	1	2
Total:	5	8
Tages Ablauf
Am Morgen habe ich zuerst eingebaut, dass man Tags hinzufügen kann, indem man bei den Bildern einfach Tags angibt, Komma getrennt. Weiter habe ich geschaut, dass ich diese auslesen kann und somit bei den Fotos anzeigen kann. Weiter habe ich eine Liste gemacht, in der man Tags markieren kann und dann nur die dazugehörigen Bilder angezeigt werden. / Anschliessend habe ich das Album erstellen umgesetzt. / Auch das anzeigen von Bildern auf mehreren Seiten konnte ich umsetzen am Schluss.
Hilfestellungen
Heute habe ich einige Kleinigkeiten im Internet nachgeschaut, aber keine guten Artikel gefunden, die ich hier verlinken könnte.
Reflexion
Die Tags konnte ich ziemlich gut umsetzen. Auch entsprechende Design Elemente konnte ich einsetzen (Chips von Materializecss). / Das erstellen der Alben hat nicht lange gedauert, aber das hinzufügen von Bildern wird wieder etwas schwieriger. Dazu hatte ich heute aber leider keine Zeit mehr und in dieser Woche werde ich auch keine mehr haben, weil ich noch BMS Zeugs habe und bei der Post intern müssen wir uns neu bewerben + Vorstellungsgespräch etc. / Das Anzeigen von Bildern auf mehren Seiten hat geklappt, aber es war etwas mühsam.
Nächste Schritte
Bilder zu Album hinzufügen noch umsetzen.

Donnerstag 02.06.2016
Tätigkeiten	Aufwand geplant (Std)	Aufwand effektiv (Std)

Total:
Tages Ablauf

Hilfestellungen

Reflexion

Nächste Schritte

Dienstag 07.06.2016
Tätigkeiten	Aufwand geplant (Std)	Aufwand effektiv (Std)
Sicherheit implementieren

Total:
Tages Ablauf

Hilfestellungen

Reflexion

Nächste Schritte