Arbeitsjournal
Projekt:	Lychez
Autor:	Mirio Eggmann
Donnerstag 28.04.2016
Tätigkeiten	Aufwand geplant (Std)	Aufwand effektiv (Std)
Einführung in das Projekt durch Herr Abplanalp.	0.5	0.5
Git einrichten, damit ich mit verschiedenen PC daran arbeiten kann.	0.5	0.5
ERD für die Bilderdatenbank erstellen.	1	1
Eigene MVC Struktur in einem Eclipse Projekt aufbauen (Die bereits in einem vorherigen Projekt genutzte Struktur verbessern).	1	1.5
Total:	2.5	3
Tages Ablauf
Zu Beginn des Unterrichtes hat Herr Abplanalp eine Einführung in das Bilderdatenbank Projekt gemacht und hat mit uns die Anforderungen angeschaut. / Anschliessend habe ich in Bitbucket ein eigenes privates Repository gemacht, damit ich während dem Projekt von verschiedenen Computern aus ohne Probleme daran arbeiten kann. / Ein grobes ERD konnte ich mit dem mysql-workbench Tool erstellen. / Der Unterricht war dann vorbei, aber ich habe am Abend noch eine Weile daran gearbeitet. / Am Abend habe ich die MVC Grundstruktur für mein Projekt aufgebaut und dies dann auf mein Bitbucket Repo gepusht.
Hilfestellungen
Mysql-workbench: https://www.mysql.de/products/workbench/ / Erstellen von DB Modellen, SQL Abfragen und Verwalten von DB's. / Bitbucket: https://bitbucket.org / Möglichkeit gratis private Repositorys zu erstellen. / Github: https://github.com / Möglichkeit gratis public Repositorys zu erstellen. / Git Shell Commands: / git init Initialisieren eines neuen git Ordners / git remote add origin [KOPIEREN VON BITBUCKET] Mit Repo verknüpfen / git add [--all oder entsprechende Dateien/Ordner] Dateien hinzufügen / git commit -m '[COMMIT MESSAGE]' Vorbereiten fürs Absenden / git push -u origin master Daten hochladen / git pull [origin master] Daten herunterladen
Reflexion
Ich nutze nun vermehrt Linux zum programmieren und wollte eigentlich mit einer Linux VM arbeiten. Jedoch haben wir auf der Gibbix leider keine Maschiene, die man im vm Netz dafür nutzen könnte. Dadurch, dass ich Bitbucket für mein Projekt nutze ist dies nicht weiter schlimm, denn ich kann gemütlich zwischen meinem eigenen PC und der Gibbix VM synchronisieren. / Das ERD werde ich im Verlaufe des Projektes vermutlich noch anpassen. / Ich habe nicht das GIBB-MVC Framework genommen, weil ich bereits mit einem eigenen gearbeitet habe und ich persönlich besser damit zurecht komme. Trotzdem werde ich mir das GIBB-MVC nocheinmal anschauen und vielleicht ein paar Sachen übernehmen.
Nächste Schritte
Die Registrierung und das Login umsetzen.

Samstag 07.05.2016
Tätigkeiten	Aufwand geplant (Std)	Aufwand effektiv (Std)
Materializecss kennenlernen.	1	1
Webseite mit Materializecss gestalten.	3	3
Total:	4	4
Tages Ablauf
Heute habe ich mich auf der Webseite materializecss.com in das Materialze Framework eingelesen. / Anschliessend habe ich die Navigation, den Footer, das Registrierungsformular und das Loginformular umgesetzt.
Hilfestellungen
Hilfe habe ich heute auf http://materializecss.com/ bezogen.
Reflexion
Zu Beginn wollte ich das Design mit Bootstrap umsetzen. Jedoch hat mich Lino Vifian auf Materializecss hingewiesen. Dies ist ein neues Framework, welches das Google Material Design für PHP zur Verfügung stellt.
Nächste Schritte
DB Script schreiben und DB initialisieren.

Mittwoch 11.05.2016
Tätigkeiten	Aufwand geplant (Std)	Aufwand effektiv (Std)
DB Script schreiben.	1.5	1.5
DB initialisieren.	0.5	0.5
Total:	2	2
Tages Ablauf
Heute habe ich zuhause das DB Script aufgrund vom ERD geschrieben. Dies dauerte relativ lange, weil ich noch ein paar Anpassungen im ERD vornehmen musste. / Das erstellen der DB hat auch etwas gedauert, weil es noch Komplikationen gab.
Hilfestellungen
Hilfe habe ich heute keine benötigt.
Reflexion
Beim Schreiben vom Script hatte ich das Problem, dass phpmyadmin mit einigen Kommentaren oder Zeichen in den Kommentaren nicht funktioniert hat. Daher habe ich einfach alle Kommentare herausgelöscht, weil diese grundsätzlich auch nicht nötig sind.
Nächste Schritte
Registrierung umsetzen.

Donnerstag 12.05.2016
Tätigkeiten	Aufwand geplant (Std)	Aufwand effektiv (Std)
Registrierung umsetzen.	2	2
Total:	2	2
Tages Ablauf
Heute hatte ich einige Komplikationen mit meiner Gibbix und konnte daher nicht darauf arbeiten. / Glücklicherweise hatte ich noch meinen Laptop dabei und Git für mein Projekt eingesetzt.
Hilfestellungen
Hilfe habe ich heute vom Gibbix Support gebraucht, weil sie nicht mehr funktioniert hat. Dieser hatte aber erst später wieder auf und daher konnte ich sie in diesem Modul gar nicht gebrauchen.
Reflexion
Zu Beginn lief alles schief, weil meine Gibbix nicht funktionierte und ich daher nicht am Projekt arbeiten konnte. / Mit meinem Laptop hat dann aber alles ohne Probleme funktioniert und ich konnte die Registrierung umsetzen.
Nächste Schritte
Noch das Login umsetzen, damit ich es nächstes Mal zeigen kann.

Mittwoch 18.05.2016
Tätigkeiten	Aufwand geplant (Std)	Aufwand effektiv (Std)
Login vom User ermöglichen.	1	3
Total:	1	3
Tages Ablauf
Heute wollte ich in möglichst kurzer Zeit noch das Login umsetzen. / Ich bin aber relativ schnell auf einen Fehler gestossen, welcher aber nicht als Fehler angezeigt wurde. Daher habe ich praktisch meinen ganzen Code umgeschrieben, bis ich im Internet dann gelesen habe, das es möglich ist, dass mir auf Ubuntu eine php5_mysqlnd Erweiterung fehlt. / Als ich es überprüft habe, war dies tatsächlich der Fehler und danach hat mein Code ohne Probleme funktioniert.
Hilfestellungen
Heute habe ich im Internet ein paar Mal gesucht, wieso es nicht funktioniert. Schlussendlich habe ich Mal nach "Ubuntu PHP MySQL get_result error" gesucht und dann bin ich fündig geworden.
Reflexion
Ich hatte ein Modul "php5_mysqlnd" noch nicht installiert und daher habe ich etwa eine Stunde damit verbracht einen nicht vorhandenen Fehler in meinem Code zu suchen. Dies war sehr ärgerlich, denn ich habe um 8 Uhr begonnen und wollte um 9 fertig sein, damit ich noch etwas anderes machen kann, jedoch hat es bis um elf Uhr gedauert, weil ich diesen Fehler hatte.
Nächste Schritte
Login und Registierung zeigen + Bilder DB weiter vorantreiben.