Arbeitsjournal
Projekt:	JMEPic
Autor:	Mirio Eggmann
Donnerstag 28.04.2016
Tätigkeiten	Aufwand geplant (Std)	Aufwand effektiv (Std)
Einführung in das Projekt durch Herr Abplanalp.	0.5	0.5
Git einrichten, damit ich mit verschiedenen PC daran arbeiten kann.	0.5	0.5
ERD für die Bilderdatenbank erstellen.	1	1
Eigene MVC Struktur in einem Eclipse Projekt aufbauen (Die bereits in einem vorherigen Projekt genutzte Struktur verbessern).	1	1.5
Total:	2.5	3
Tages Ablauf
Zu Beginn des Unterrichtes hat Herr Abplanalp eine Einführung in das Bilderdatenbank Projekt gemacht und hat mit uns die Anforderungen angeschaut. / Anschliessend habe ich in Bitbucket ein eigenes privates Repository gemacht, damit ich während dem Projekt von verschiedenen Computern aus ohne Probleme daran arbeiten kann. / Ein grobes ERD konnte ich mit dem mysql-workbench Tool erstellen. / Der Unterricht war dann vorbei, aber ich habe am Abend noch eine Weile daran gearbeitet. / Am Abend habe ich die MVC Grundstruktur für mein Projekt aufgebaut und dies dann auf mein Bitbucket Repo gepusht.
Hilfestellungen
Mysql-workbench: https://www.mysql.de/products/workbench/ / Erstellen von DB Modellen, SQL Abfragen und Verwalten von DB's. / Bitbucket: https://bitbucket.org / Möglichkeit gratis private Repositorys zu erstellen. / Github: https://github.com / Möglichkeit gratis public Repositorys zu erstellen. / Git Shell Commands: / git init Initialisieren eines neuen git Ordners / git remote add origin [KOPIEREN VON BITBUCKET] Mit Repo verknüpfen / git add [--all oder entsprechende Dateien/Ordner] Dateien hinzufügen / git commit -m '[COMMIT MESSAGE]' Vorbereiten fürs Absenden / git push -u origin master Daten hochladen / git pull [origin master] Daten herunterladen
Reflexion
Ich nutze nun vermehrt Linux zum programmieren und wollte eigentlich mit einer Linux VM arbeiten. Jedoch haben wir auf der Gibbix leider keine Maschiene, die man im vm Netz dafür nutzen könnte. Dadurch, dass ich Bitbucket für mein Projekt nutze ist dies nicht weiter schlimm, denn ich kann gemütlich zwischen meinem eigenen PC und der Gibbix VM synchronisieren. / Das ERD werde ich im Verlaufe des Projektes vermutlich noch anpassen. / Ich habe nicht das GIBB-MVC Framework genommen, weil ich bereits mit einem eigenen gearbeitet habe und ich persönlich besser damit zurecht komme. Trotzdem werde ich mir das GIBB-MVC nocheinmal anschauen und vielleicht ein paar Sachen übernehmen.
Nächste Schritte
Die Registrierung und das Login umsetzen.

DATUM
Tätigkeiten	Aufwand geplant (Std)	Aufwand effektiv (Std)

Total:
Tages Ablauf

Hilfestellungen

Reflexion

Nächste Schritte